|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شماره** | **نام محصول** | **اهمیت** | **برآورد** | **چگونگی دمو** | **توضیحات** |
| 1 | نصب برنامه ها | 1 | 1روز | نصب و اجریای برنامه های php sql server vscode work branch | در صورت به روز کردن قیمت و اطلاعات محصول |
| 2 | طراحی home page | 2 | 9روز | ساخت بدنه و هدر و فوتر فروشگاه | نیاز به دیاگرام در صورت ثبت نشدن برگردد به صفحه ثبت سفارش. |
| 3 | ورود با پیامک | 5 | 3روز | استفاده از متدی برای احراز هویت و کدنویسی با php | کدنویسی با php |
| 4 | ثبت نام | 6 | 2روز | ساخت فرم با php و ساخت یک جدول برای ذخیره اطلاعات در پایگاه داده | نیاز به هاست و دامین. |
| 5 | دسته بندی | 11 | 3روز | اتصال به پایگاه داده استخراج دسته بندی مورد نظر و نشون دادن در فروشگاه | نوشتن کدنویسی که اطلاعات را از پایگاه داده بخواند |
| 6 | کاتالوگ محصولات | 4 | 1هفته | پس از ورود می شود مشخصات محصولات را مشاهده کرد | قیمت و تعداد محصولات را در این قسمت میشود دید |
| 7 | ثبت سفارش | 7 | 2روز | کدنویسی برای ساخت صفحه ثبت سفارش | برای ثبت سفارش میتوان از این قسمت استفاده کرد و بعد وارد صفحه درگاه پرداخت خواهید شد |
| 8 | درگاه پرداخت | 8 | 4روز | ورود به شرکت پرداخت و انجام احراز هویت و ثبت نام برای درگاه در سایت مورده | بعد ثبت سفارش باید مبلغ خواسته شده را پرداخت کنید از این قسمت |
| 9 | کسر شدن مبلغ(حقوق ادمین) | 9 | 5روز | معبن کردن مبلغ مشخص و بعد کسر شدن مبلغ از مبلغ پرداختی مشتری | در صورت به روز کردن اطلاعات |
| 10 | صدور صورتحساب | 13 | 3روز | برای مشاهده مقدار واریز شده و ساعت و تاریخ | به دیتا بیسی که نام کاربری و رمز ورود را در خود ذخیره کند نیاز است. |
| 11 | سبد خرید | 12 | 3روز | اول از همه ، باید با خواندن فهرست محصولات خود از پایگاه داده ، صفحه کاتالوگی از محصولات ایجاد کنیم سپس میتوان شناسه محصول انتخاب شده و با تعیین مقدار محصول را به سبد خرید افزود. | به دیتا بیسی که نام کاربری و رمز ورود را در خود ذخیره کند. |
| 12 | جستوجو | 10 | 4روز | نام محصولات را از پایگاه داده می خواند و سرچ را انجام میدهد. | با اسم محصول جستوجو انجام میشود. |
| 13 | انبار | 15 | 3روز | امکاناتی مثل اضافه کردن حذف کردن محصولات و مدیریت و گزارش گیری و واحد و دسته کالا را داشته باشد | محصولات تخفیف دار و موجود شده را نمایش میدهد |
| 14 | درج نظرات کاربران | 14 | 4روز | ایجاد یک باکس که کاربران بتونن نظر بدهند برای بهبود فروشگاه | با ورود کابران با همان نام میتوانند اظهار نظر کنند و در پایین فروشگاه ثبت خواهد شد |
| 15 | درباره ما | 16 | 2روز | وارد کردن اطلاعات سازنده فروشگاه | در صورت نیاز ب بروز رسانی باید وارد کدنویسی فروشگاه شد |
| 16 | طراحی پایگاه داده | 3 | 9روز | وارد کردن اطلاعات محصولات در پایگاه داده | نیاز به برنامه اس کیو ال |

**مدل مفهومی**

